ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________		_______

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,

руководствуясь  Уставом муниципального образования  Алексеевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график   перехода   на   предоставление   муниципальных

услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (согласно приложения №1).

2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (согласно приложения №2).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района.

Глава муниципального образования                                         С.А.Курочкин

Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

МО Алексеевский сельсовет

от _________ г. № __-п

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление услуг в электронной форме,

предоставляемых администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет

Асекеевского района Оренбургской области.

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Алексеевского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Алексеевского сельсовета | II этап Размещение на официальном сайте администрации Алексеевского сельсовета форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования Алексеевского сельсовет Асекеевского района | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 3 | Предоставление земельных участков находящихся в собственности муниципального образования для индивидуального жилищного строительства; предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со строительством | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 4 | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, юридическим лицам и гражданам | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 6 | Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 7 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и белее детей (для жилищного строительства и/или ведения личного подсобного хозяйства): | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 8 | Предоставление земельных участков в собственность за плату посредствам аукциона | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 9 | Выдача справок о составе семьи, с места жительства; выдача справок юридическим и физическим лицам в том числе ( об отсутствии задолженности по арендной плате за земельные участки) | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 10 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Администраци Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 11 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги ,карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 12 | Выдача выписок из домовых книг сельсовета | Администраци Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 13 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 14 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Администрация Алексеевского сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |

* - при изменении объемов финансирования в бюджете Алексеевского сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

МО Алексеевский сельсовет

от _________ г. № __-п

Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет

Асекеевского района Оренбургской области
в электронном виде

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |